JOB COPILOT

Critical Risks, Compliance Concerns & Mitigation

Risk Assessment & Feasibility Analysis

Legal, Technical, and Operational Risk Analysis

---------------------------------------------

v1.0  -  Pre-Development Evaluation

Date: April 23, 2026

# 1. 风险评估摘要

本文档基于 2026 年 4 月的最新法律环境、平台政策、技术生态调研，识别 Job Copilot MVP 开发中的关键风险。文档按严重度分级，并对每项风险提供可执行的缓解方案。

## 1.1 风险等级定义

| 等级 | 定义 | 响应要求 |
| --- | --- | --- |
| 极高 (Critical) | 可能导致产品完全不可用、被诉讼、或巨额合规罚款 | 立即修改设计，不进入开发 |
| 高 (High) | 可能导致核心功能失效、大量用户流失或严重合规问题 | 架构层面必须提前规避 |
| 中 (Medium) | 部分功能降级或小规模用户影响 | 开发中实施缓解措施 |
| 低 (Low) | 边缘场景问题，可事后修复 | 列入 backlog 持续关注 |

## 1.2 风险全景图

| 风险 | 等级 | 可能性 | 影响面 | 已有应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LinkedIn 扩展封禁 | 极高 | 高 | 核心功能 + 品牌 | 是 |
| Indeed Publisher API 已弃用 | 高 | 100%（已发生） | 职位聚合 | 是 |
| Gmail Restricted Scope 验证困难 | 高 | 中高 | 邮件同步功能 | 是 |
| Chrome Web Store 审核被拒 | 中 | 中 | 发布延期 | 是 |
| AI 幻觉导致简历虚假信息 | 中 | 中 | 用户信任 | 是 |
| ATS 页面改版破坏自动填充 | 中 | 高 | 部分用户 | 是 |
| GDPR 违规罚款 | 高 | 低 | 财务 + 运营 | 是 |
| AI 成本失控 | 中 | 中 | 财务 | 是 |
| 单用户滥用触发限流 | 低 | 中 | 个别用户 | 是 |
| 竞品价格战 | 低 | 中 | 商业模式 | 部分 |

# 2. 风险 #1: LinkedIn 扩展封禁（极高）

## 2.1 事实陈述

截至 2026 年 4 月，LinkedIn 已被多家研究机构证实主动扫描浏览器扩展并对违规用户采取账号限制。这是本项目最需要重视的风险。

### 已确认的证据

- 2026 年 4 月报告：Fairlinked e.V. 发现 LinkedIn 注入 2.7MB 的 JavaScript 检测脚本，每次访问扫描 6000+ 个已知扩展的安装状态。

- 指纹采集：同时收集 48 项硬件和软件特征，包括 CPU 核心数、内存、屏幕分辨率、时区、电池状态等，用于设备指纹。

- 明确的违规后果：LinkedIn 发言人确认「对违反服务条款的用户实施账号限制」，并已对 Teamfluence 等扩展背后的账号执行封禁。

- 当前 ToS 条款：LinkedIn 用户协议明文禁止「crawlers, browser plugins and add-ons」用于「scrape or copy the Services」。

### 法律先例

2025 年 Teamfluence 起诉 LinkedIn 不成立（慕尼黑地方法院驳回禁令申请）；hiQ Labs 长期诉讼案最终以 LinkedIn 胜诉告一段落。这意味着即使抓取的是「公开数据」，LinkedIn 也可依据 ToS 违约起诉。

## 2.2 对产品设计的影响

!! 基于上述事实，本项目将 LinkedIn 处理策略从常规适配器降级为「最小侵入式」。

### 2.2.1 禁止的做法（将导致封禁或诉讼）

- 禁止：在 LinkedIn 页面注入任何可见 UI 元素（浮动按钮、侧边栏、横幅）

- 禁止：拦截 LinkedIn 的 XHR/Fetch 请求或修改其 window 对象

- 禁止：访问 LinkedIn 的搜索结果页面自动收集职位列表（即使是公开的）

- 禁止：读取用户的 Connections、个人资料或消息内容

- 禁止：使用 Easy Apply 自动投递

- 禁止：批量打开 LinkedIn 页面（用户触发浏览的自然行为除外）

### 2.2.2 允许的做法（合规）

- 允许：用户主动打开某个 LinkedIn 职位页面后，通过插件工具栏图标或快捷键触发 Side Panel 读取当前页面 DOM

- 允许：解析用户已经能看到的 JD 内容（标题、公司、描述、Apply URL）

- 允许：引导用户点击原生 Apply 按钮后跳转到公司 ATS（如 Lever/Greenhouse），在那里进行自动填充

## 2.3 竞品对标

Teal HQ（LinkedIn 兼容的头部扩展，140k+ 用户）的做法印证了本策略的可行性：

- Teal 在 LinkedIn 上：仅在用户点击其扩展图标后才读取当前页面信息，不在 LinkedIn 页面注入任何按钮或 UI。

- Teal 的商业证据：运营 4+ 年未被 LinkedIn 封禁或起诉，反证这种「被动触发」模式的合规性。

- 关键差异：Simplify Jobs 等更激进的扩展曾多次遭遇 LinkedIn 限制，差异正是是否主动在 LinkedIn 注入 UI。

## 2.4 技术实施细节

### 2.4.1 Manifest 声明

// wxt.config.ts
host_permissions: [
  'https://*.linkedin.com/jobs/*',    // 限定在 /jobs 路径，不包括个人页
  // 注意：不要用 https://*.linkedin.com/*（过宽）
]
content_scripts: [
  // LinkedIn 的 content script 不添加 runAt: 'document_idle'
  // 我们甚至不声明 LinkedIn 的 content script
  // 改为通过 programmatic injection（chrome.scripting.executeScript）
  // 仅当用户点击工具栏图标时才注入
]

### 2.4.2 LinkedIn 路径（Side Panel 模式）

// 用户流程：
// 1. 用户在 LinkedIn 浏览职位（与普通用户无异，扩展不活动）
// 2. 用户点击浏览器工具栏的 Job Copilot 图标
// 3. 这触发 background.ts 的 chrome.action.onClicked 事件
// 4. Background 动态注入 content script 到当前 tab
// apps/extension/entrypoints/background.ts
chrome.action.onClicked.addListener(async (tab) => {
  if (!tab.url?.includes('linkedin.com/jobs/')) {
    chrome.sidePanel.open({ tabId: tab.id });
    return;
  }
  // 仅在用户明确点击时注入，不自动运行
  const [{ result }] = await chrome.scripting.executeScript({
    target: { tabId: tab.id },
    func: parseLinkedInJobPage,  // 纯 DOM 读取函数
  });
  // 通过 side panel 展示解析结果，让用户决定下一步
  chrome.sidePanel.open({ tabId: tab.id });
  await chrome.runtime.sendMessage({
    type: 'JOB_PARSED_FROM_LINKEDIN',
    payload: result
  });
});
// parseLinkedInJobPage 函数（注入到页面运行）
// 仅读取已渲染的 DOM，不发起任何网络请求
function parseLinkedInJobPage() {
  return {
    title: document.querySelector('.job-details-jobs-unified-top-card__job-title')?.textContent?.trim(),
    company: document.querySelector('.job-details-jobs-unified-top-card__company-name a')?.textContent?.trim(),
    // ... 仅读取 DOM 字段
  };
}

# 3. 风险 #2: Indeed Publisher API 已弃用（高）

## 3.1 事实陈述

Indeed 的 Publisher Jobs API（Get Job 和 Job Search）已于 2023 年 6 月起停止服务。这意味着我们无法通过官方 API 批量获取 Indeed 职位数据。目前可用的 Indeed API 仅针对招聘方（发布职位），不面向求职工具开发者。

## 3.2 可行的替代方案

| 方案 | 合法性 | 成本 | 可靠性 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeed MCP (官方) | 完全合法 | 免费（限额） | 高 | 强推荐 |
| Content Script 解析 | 合法（用户触发） | 免费 | 中 | MVP 主方案 |
| Apify Indeed Scraper | 灰色地带 | $29-100/月 | 高 | 备选 |
| JobsPikr 等 DaaS | 合法（付费） | $500+/月 | 高 | 企业版 |
| 自建爬虫 | 违规风险高 | 开发成本 | 低 | 不推荐 |

## 3.3 推荐路径：分阶段实施

- Phase 1（MVP）：纯 Content Script 模式— 用户在 Indeed 浏览职位时，插件通过 DOM 解析获取 JD。用户主动触发，不做后台抓取。这是最安全也最合规的做法。

- Phase 2：如果用户流量起来，考虑引入 Indeed MCP（本项目用户工具中已连接）获取更丰富的职位元数据。

- Phase 3：若达到企业级规模，订阅 JobsPikr 或类似 DaaS 服务。

## 3.4 对产品功能的影响

- 受影响功能：自动搜索聚合（Phase 3 原计划每天自动从 Indeed 推送新职位给用户）

- MVP 影响：无（MVP 本就是用户主动加购物车，不需要自动搜索）

- Phase 3 调整：改用 Indeed MCP + 用户 Alert Email 转发方案替代自动抓取

# 4. 风险 #3: Gmail OAuth Restricted Scope 验证（高）

## 4.1 事实陈述

Gmail API 中读取邮件正文的 scope（gmail.readonly 和 gmail.modify）被 Google 列为 Restricted Scope。这类 scope 的 OAuth 验证流程极为严格：

- 强制安全评估：应用必须通过 Google 授权的第三方安全评估机构（如 Leviathan、Bishop Fox）的独立审计。

- 费用：安全评估费用通常在 $15,000 - $75,000 USD 之间，每 1-3 年复审一次。

- 时间：从申请到验证通过通常需要 3-6 个月。

- 用户数限制：未验证前最多 100 个测试用户；验证后才能上线给公开用户。

- 数据处理限制：不得用邮件内容训练模型；数据保留期限制严格；不得跨客户共享。

## 4.2 对产品设计的影响

!  如果坚持在 MVP 阶段用完整的 Gmail API，项目启动成本将高达 $30k+ 并延期 3-6 个月。我们必须采用替代方案。

## 4.3 替代方案：邮件转发 + 专用邮箱（强烈推荐）

### 4.3.1 方案原理

为每个用户分配一个专属邮箱 inbox+{userId}@jobcopilot.app。用户在自己的 Gmail 设置「过滤器 + 自动转发」规则，将招聘相关邮件转发到这个专属邮箱。我们的后端接收这些邮件、解析并关联到 applications 表。

### 4.3.2 用户设置流程

- 用户在 Dashboard 获得专属邮箱地址，例如 inbox+a1b2c3@jobcopilot.app

- Dashboard 显示分步教程：如何在 Gmail 设置过滤器（筛选关键词 job/application/interview/offer 等）

- 用户在 Gmail → 设置 → 转发和 POP/IMAP → 添加转发地址（验证后生效）

- 用户创建过滤器：匹配「subject 包含 interview OR offer OR application」

- 我们的后端接收转发的邮件（通过 SendGrid Inbound Parse 或 AWS SES）

### 4.3.3 技术实施

# Step 1: 域名 MX 记录配置（使用 SendGrid Inbound Parse）
MX  @  10  mx.sendgrid.net.
# Step 2: SendGrid Inbound Parse 配置
# Webhook URL: https://api.jobcopilot.app/v1/webhooks/email-inbound
# Domain: inbox.jobcopilot.app（或任何子域名）
# Step 3: 后端 Webhook 处理
// apps/api/src/routes/webhooks.ts
app.post('/v1/webhooks/email-inbound', async (c) => {
  const body = await c.req.parseBody();
  const to = body['to'] as string;          // e.g. "inbox+a1b2c3@jobcopilot.app"
  const from = body['from'] as string;
  const subject = body['subject'] as string;
  const text = body['text'] as string;
  const html = body['html'] as string;
  // 提取 userId
  const match = to.match(/inbox\+([a-z0-9]+)@/);
  if (!match) return c.json({ error: 'invalid recipient' }, 400);
  const userId = match[1];
  // 通过 AI 分类邮件（面试/拒信/Offer/其他）
  const classification = await classifyEmail({ subject, text });
  // 关联到申请（用公司名匹配 applications 表）
  const application = await findApplicationByCompany(userId, extractCompany(from, text));
  // 写入 email_threads 表 + 更新 application status
  await db.insert(emailThreads).values({
    userId, applicationId: application?.id,
    subject, body: text, fromAddress: from,
    classification: classification.type,
  });
  if (classification.type === 'interview_invite' && application) {
    await updateApplicationStatus(application.id, 'interviewing');
  }
  return c.json({ received: true });
});

## 4.4 方案对比

| 维度 | Gmail API | 邮件转发 |
| --- | --- | --- |
| 合规成本 | $15-75k 安全评估 | $0 |
| 上线时间 | 3-6 个月 | 2-3 周 |
| 用户上手成本 | 一键 OAuth | 5 分钟手动配置（可自动化引导） |
| 历史邮件同步 | 支持 | 不支持（仅同步设置后的新邮件） |
| 全量访问 | 是（风险也大） | 否（只有转发来的） |
| 用户信任 | 中（OAuth 弹窗看起来吓人） | 高（完全透明） |

## 4.5 推荐路径

- MVP（Phase 1-2）：纯邮件转发方案；用户在 Onboarding 流程中完成配置；不读取用户整个邮箱。

- Phase 3（用户规模 >10k）：启动 Gmail Restricted Scope 申请；作为「付费用户专享」功能。

- 备选 Phase 2：如果希望更快有「历史邮件同步」能力，可以申请 gmail.metadata scope（非 Restricted，仅读取 subject/sender/date，不读 body），验证成本低很多。

# 5. 其他关键风险

## 5.1 风险 #4: Chrome Web Store 审核被拒（中）

Chrome Web Store 对「自动填充 + 求职」类扩展审核严格。2024 年 4 月起的 Remotely Hosted Code 政策禁止运行时加载逻辑代码，Single Purpose Policy 要求功能聚焦。

### 常见被拒原因与对策

- 「Single Purpose 不明确」：在描述中明确「This extension tracks job applications and assists with autofill. Nothing else.」

- 「Excessive permissions」：不申请 tabs/cookies/webNavigation，只申请 activeTab + storage + scripting + 具体的 host_permissions

- 「Deceptive behavior」：每个自动操作都展示 toast 提示；绝不在后台静默操作

- 「Remotely Hosted Code」：所有业务逻辑打包在扩展内，只有静态数据（如公司 Logo URL）可以远程加载

### 应对策略

- 提前准备 Demo 视频（30-60 秒）展示每个操作都有用户确认步骤

- 隐私政策页面必须单独托管在 jobcopilot.app/privacy，内容清晰列出数据收集范围

- 首次审核预期 3-7 天，最多可能 2-3 周；预留发布缓冲期

- 如被拒，立即在 Dashboard 查看审核意见并 appeal，通常 1 次 appeal 可解决

## 5.2 风险 #5: AI 幻觉导致简历虚假信息（中）

LLM 有可能在「优化」简历时添加用户实际没有的经验或技能。这不仅影响用户，还可能在 Employer 发现后导致信誉问题，进而引发对产品的投诉。

### 缓解措施（多层防护）

- Prompt 层：所有优化 Prompt 包含「Never fabricate experience or skills the candidate does not have」的强制指令

- 操作限制：AI 的操作限定为 modify_bullet / add_bullet / remove_bullet / highlight_skill 四种；add_bullet 仅允许基于已有经验的「重新表述」，且必须引用原文段

- 后处理校验：生成的 operations 中，所有 newValue 必须能追溯到原简历的某个片段（通过向量相似度 > 0.6 校验）

- 强制人工审核：所有 AI 改动必须用户逐项确认后才生效；不可跳过这一步

- 审计日志：每个 operation 存储 rationale，用户可追溯每处改动的依据

## 5.3 风险 #6: ATS 页面改版破坏自动填充（中）

Workday、Greenhouse 等 ATS 平台会不定期改版表单结构。我们的适配器依赖特定的 DOM 选择器或 data-automation-id，一旦平台改版，整套自动填充会失效。

### 缓解措施

- 监控告警：每个 ATS 适配器上报成功率指标到 PostHog，成功率连续 2 小时 <50% 触发 P2 告警

- 版本检测：适配器启动时检查 ATS 版本标识（通常在 HTML 注释或 meta 标签中），新版本进入「保守模式」仅填充最基础字段

- 优雅降级：适配器识别失败时，自动 fallback 到通用启发式匹配；给用户提示「本页面识别度较低，请人工检查」

- 用户反馈回路：提供「报告字段未识别」按钮，用户提交截图后自动进入开发者 Todo 队列

- 快速迭代：Extension 的 hotfix 可 24 小时内推到 Chrome Web Store（小修改通常审核 <24h）

## 5.4 风险 #7: GDPR 违规罚款（高严重度 · 低可能性）

GDPR 违规最高可罚全球营业额 4% 或 2000 万欧元（取高者）。欧洲市场的项目必须把 GDPR 作为一级公民。

### 缓解措施（已在架构中实施）

- 数据处理者角色明确：我们是 Data Processor（受用户委托处理数据），用户是 Data Controller；所有第三方 AI 提供商是 Sub-processor

- 独立同意管理：AI 处理、营销邮件、Cookie 分别独立同意；每项都可单独撤回

- Data Residency：主数据库部署在 Supabase EU (Ireland)；Vercel Frankfurt edge；R2 EU

- 用户权利 API：GET /users/me/export（数据导出）、DELETE /users/me（数据删除）已在 MVP 实现

- DPA 完整：与所有 Sub-processor 签订 DPA；公开在网站上

- 隐私影响评估 (DPIA)：针对 AI 处理做独立 DPIA，文档化并保留（Art. 35）

- DPO 指定：用户规模超 10k 后指定 DPO（Data Protection Officer）

## 5.5 风险 #8: AI 成本失控（中）

AI 是本产品最大的变动成本。如果用户大量刷接口（无论是滥用还是正常使用），成本可能快速超过订阅收入。

### 缓解措施

- 分级限额：Free 计划每月 5 次优化；Pro 每月 200 次；Team 每月 1000 次。超出后提示升级或等下月。

- 模型自适应：默认 Sonnet 4.6；用户可手动升级到 Opus 4.7 但提示「成本更高」；Haiku 4.5 用于批量预筛。

- Prompt Caching：所有 Anthropic 调用开启 Prompt Caching，系统 prompt + 用户简历可缓存，节省 70-90% 输入 token。

- 结果缓存：同一简历 + 同一 JD 的优化结果在 Redis 缓存 48 小时；重复请求直接返回。

- 成本告警：单用户单日成本 >$5 自动告警；整体日成本超预算 20% 告警。

- BYOK 选项：允许 Pro 用户自带 API Key（BYOK），我们不为这部分成本买单，还能作为差异化卖点。

# 6. 风险综合评估结论

## 6.1 可行性判断

综合评估上述风险后，本项目 MVP 在当前设计下技术可行、商业合规、路径清晰。前提是严格遵守以下几个「红线」：

- 红线 1: LinkedIn 最小侵入— 绝不在 LinkedIn 页面注入 UI 或做后台抓取

- 红线 2: 人工审核强制— 任何 AI 生成内容都必须用户确认后才进入简历或投递

- 红线 3: 透明告知— 数据使用、AI 处理、第三方 Sub-processor 全部公开

- 红线 4: 用户掌控— 随时可退出、导出、删除；数据和模型选择都可自主

## 6.2 MVP 风险成本预估

| 风险类别 | 一次性成本 | 年度经常性成本 |
| --- | --- | --- |
| 法律咨询（GDPR + ToS 审查） | €3,000 - €5,000 | €1,000/年（续审） |
| Chrome Web Store 发布 | $5（一次性开发者费用） | $0 |
| 域名 + SSL | €50 | €15/年 |
| 基础设施（1000 DAU） | €0 | ~€600/年（所有服务） |
| AI 调用成本（1000 DAU，人均 $2/月） | €0 | ~€24,000/年（按用户付费覆盖） |
| 安全评估（Gmail API，可选延后） | $15,000 - $30,000（Phase 3） | 同金额每 2 年 |
| Error 监控 + 产品分析 | €0 | €600/年（Sentry + PostHog Free） |

## 6.3 推荐决策

v  基于本评估报告，建议立即开始 Phase 1 MVP 开发。LinkedIn 风险、Indeed API 弃用、Gmail Scope 问题均已有明确应对路径，且不影响核心价值交付。

### 「不应该做」的功能清单

为了规避不必要的风险，以下功能在 MVP 甚至 Phase 2 都不应该实现：

- ✗ LinkedIn 内注入「Add to Basket」按钮—— 极高封禁风险

- ✗ 自动提交表单（不经用户点击 Submit）—— Chrome Web Store 审核必拒 + 用户信任崩溃

- ✗ 大规模抓取 LinkedIn/Indeed 搜索结果—— 多重法律风险

- ✗ 存储用户的 LinkedIn cookies 或 session—— 严重合规问题

- ✗ 在未获得用户明确同意前调用 AI 处理简历—— GDPR 违规

- ✗ 使用用户简历数据训练任何模型—— GDPR + 用户信任

- ✗ 自动向 HR 发送邮件（未经用户审核）—— Chrome Store 政策 + 反垃圾邮件法

### 「必须做」的防护清单

- ✓ 每次 AI 调用前，明确展示调用哪个 Provider 和传什么数据

- ✓ 所有投递动作都是用户点击「Submit」后才触发

- ✓ LinkedIn 的唯一入口是用户点击工具栏图标

- ✓ 邮件转发方案在 Dashboard 提供详细分步教程

- ✓ 隐私政策页面专业律师审查（建议 €3-5k 投入）

- ✓ 数据删除接口端到端测试（验证级联删除完整）

- ✓ AI 成本看板每日检查